W2 详细执行步骤（10/25–10/29）：自主训练与消融实验

阶段使命：把「官方策略能跑」升级为「自己训出的策略能走」——产出可写进简历的自训实测数字。

起点资产：镜像 w1-d2-ready（5 分钟复活）｜复原脚本 v2｜GitHub 仓库｜W1 全部证据。

机时预算：约 40–60 小时 ≈ 100–200 元（并行智算云 4090 约 4 元/h；AutoDL 约 2 元/h 可作比价备选）。

关键认知：D3 实测 1024 环境仅用 4GB 显存 → 4090 上可开 4096 环境提速；完整训练 50000 iter 耗时 4–7 天不可行，W2 目标定为 15000–27000 iter（官方 model_27000 即为可用策略的实证），按里程碑分批训练、每批验证。

D5 · 10/25（主攻日，4–5h）：4090 上 4096 环境 + 第一个正式训练启动

步骤 1：用镜像开实例（10 分钟）

控制台 → 创建实例 → 镜像选自定义 w1-d2-ready → 机型 4090（无货则 3090×双机或降 2048 环境数）→ 系统盘 ≥150GB → 按流量带宽。开机后把公网 IP 发助手更新 SSH 配置。

步骤 2：环境快速验证（10 分钟）

ssh paratera  # 连通后：

ls ~/RECOVERY_DONE && conda activate isaaclab  # 环境在位确认

步骤 3：4096 环境压测（30 分钟）

先跑 200 iter 的 4096 环境短测，记录显存与速度，确认不爆显存：

tmux new -s train

ACCEPT_EULA=Y python legged_lab/scripts/train.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--headless --logger=tensorboard --num_envs=4096 --max_iterations=200

判定：nvidia-smi 显存 <20GB、速度 ≥6 iter/分钟 → 保持 4096；否则降 2048。记录数字进误差追踪表。

步骤 4：正式训练第一轮启动（目标 12000–15000 iter，约 24–36 小时连续）

tmux new -s run1

ACCEPT_EULA=Y python legged_lab/scripts/train.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--headless --logger=tensorboard --num_envs=4096 --max_iterations=15000

挂在 tmux 后设安全关机：训练结束自动关机（复用 D3 的看门狗模式，阈值改 15000）。当晚不用守，TensorBoard 随时看。

D5 完成 = 训练在跑 + 4096 显存数据入库 + 自动化保险挂好。

D6 · 10/26（监控日，2–3h）：中期检查与 checkpoint 管理

步骤 1：曲线健康判断（对照 D3 的经验）

# 本地隧道 + 浏览器 localhost:6006

ssh -L 6006:localhost:6006 paratera

健康标准：回合长度持续增长（对标 D3 的 17→528 形态，应达数千步）；奖励止跌回升；loss 平稳无爆炸。

步骤 2：中间 checkpoint 首验（关键环节，30 分钟）

训练到 5000–8000 iter 时，复制最新 checkpoint 做一次 Isaac 回放（不中断训练，另开 tmux）：

tmux new -s midcheck

ACCEPT_EULA=Y python legged_lab/scripts/play_log.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--load_run=<最新run目录> --checkpoint=model_<最新>.pt --num_envs=1 --headless

判定：回合长度 >1000 步（20 秒不摔）= 学习正常，继续训；秒摔 = 停训排查（reward 配置/学习率）。

步骤 3：证据例行归档

TensorBoard 截图 + 中间回放日志 scp 回本地 results/w2/。

D7 · 10/27（实验日，4–5h）：对照 run 与消融设计

步骤 1：第一个 run 收尾（若到 12000–15000 iter）

停训 → 用最优 checkpoint 做 300 秒回放判定（同 W1 判定流程）→ 归档。

步骤 2：消融实验矩阵确认（对照三周计划）

| 实验 | 变量 | 判定指标 | 机时 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基线 | 默认配置完整训练 | 回放 300s + 前进速度 | 已完成(=run1) |
| B 扰动 | 回放时加推力 40/80/120N | 存活率（对标官方 80–120N 边界） | ~1h |
| C 摩擦 | 地面摩擦 0.4/0.8/1.2 | 行走稳定性与速度 | ~1h |
| D DR 开关 | 域随机化开/关各训短程 3000 iter | 泛化差距 | ~6h |

优先级：B、C 用 run1 的 checkpoint 直接做（便宜）；D 视进度取舍（时间紧则降为回放级对比）。

步骤 3：B/C 消融执行

复用 MuJoCo 侧 disturbance_test.py 的思路，在 Isaac 回放中注入扰动/改摩擦（改动 play_log.py 参数化注入即可，助手带做）。

D8 · 10/28（验证日，4–5h）：sim2sim 对照——自训策略回流本地

步骤 1：导出自训策略

# 云端：play_log.py 回放时会自动导出 policy.pt/jit 到 run 目录

scp paratera:~/Mini-Pi-Plus_AMP/logs/pi_plus_amp_sym_flat/<run>/exported/*.pt results/checkpoints/

步骤 2：本地 MuJoCo 验证（复用 W0 工具链）

python tools/mujoco_pi_plus_walk.py --policy results/checkpoints/policy.pt --duration 30

python tools/mujoco_pi_plus_walk.py --model scenes/scene_classroom.xml --policy ... --duration 30

步骤 3：产出核心数字（简历弹药）

自训策略：平地速度 ___ m/s（对标官方 0.51）｜教室场景通过性｜抗扰边界 ___ N（对标官方 80–120N）。诚实口径：与官方的差距及原因分析一段话（这就是面试最加分的部分）。

D9 · 10/29（固化日，3–4h）：Dockerfile v1 + 汇总 + 周报

步骤 1：Dockerfile v1（环境已定型，此刻做一次到位）

FROM pytorch/pytorch:2.5.1-cuda12.1-cudnn8-runtime

COPY install_isaac_recovery.sh /tmp/

RUN bash /tmp/install_isaac_recovery.sh

验收：docker build 成功 + 容器内跑通冒烟测试。

步骤 2：W2 数据汇总与周报（结构同 W1 周报）

步骤 3：简历更新

第一条 bullet 替换为自训实测数字（替换文本见 简历_三周完成版.md 预留段）。

步骤 4：打镜像 w2-trained-ready + 实例关机 + 全部产物推 GitHub。

与面试并行（每天 2–3h）

复习清单：PPO clip 手推 / GAE / AMP 判别器与参考数据 / DR 权衡。把自训数字讲熟：「我训到 ___ iter 达到 ___ m/s，中间踩了 flatdict 兼容坑、用回合长度判读早期曲线」——细节即说服力。

速查：W2 最容易翻车的点

| 坑 | 症状 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 训练中断 | 实例被平台回收/关机 | tmux+完成即关机看门狗；重要 checkpoint 及时 scp 回本地 |
| IP 又变 | SSH 连不上 | 以控制台实时 IP 为准，发助手更新配置 |
| 显存爆 | 4096 环境 CUDA OOM | 降 2048/1024，或缩短 rollout 长度 |
| 训练不学 | 回合长度不涨 | 对照 D3 形态判断；检查 reward 符号与命令范围 |
| 资源售罄 | 开不了机 | 3090 降级跑 / AutoDL 备选 / 复原脚本重建 |

每日完成判定（打勾制）

☐ D5：4090 就位 + 4096 压测数据 + run1 挂 tmux + 保险关机 ✓

☐ D6：曲线健康判断 + 中间 checkpoint 回放 ≥1000 步 + 截图归档 ✓

☐ D7：run1 判定回放 + 消融 B/C 数据表 ✓

☐ D8：自训策略本地 MuJoCo 数字产出 ✓

☐ D9：Dockerfile v1 + W2 周报 + 简历更新 + 镜像 + 关机 ✓