W1 详细执行步骤

压缩版 ｜ 2026.10.19 – 10.23

现实对齐：今天 10/19，比原计划晚 10 天启动。W1 压缩为 5 天（10/19–10/23），W2/W3 顺延为 10/24–29 / 10/30–11/04，仍赶得上 11/19 期末。执行环境：并行智算云 RTX 3090（24GB 显存 / 32GB 内存，GT-Ubuntu22.04-CMD-V3.0 镜像）。预算估计：全程约 25–35 机时 ≈ 90–120 元；不用时关机省钱。W1 判定标准（Proposal）：官方策略在 Isaac 中连续行走 ≥5 分钟不跌倒 + 训练能启动。

## D0 · 今晚（10/19，2–3h）：实例开通与基线

步骤 1：购买实例（5 分钟）　机型 RTX 3090（10 核 32GB）｜镜像 GT-Ubuntu22.04-CMD-V3.0｜计费：按量。⚠️ 系统盘从默认 40GB 改为 ≥150GB（Isaac 全家桶约 15GB，40GB 必爆且不可扩容）。

步骤 2：VS Code Remote-SSH 接入（10 分钟）　本地 C:\Users\15659\.ssh\config 追加：

Host paratera

HostName <控制台给的公网IP>

User root

Port <端口>

IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

之后 VS Code 左下角 → Connect to Host → paratera，终端操作全部在集成终端里做。

步骤 3：基线检查（必须全过再继续）

nvidia-smi          # 驱动版本 ≥525，看到 3090 24GB

df -h /             # 根盘可用 ≥120GB

free -h             # 32GB 内存

步骤 4：基础工具链

apt update && apt install -y git tmux htop build-essential wget

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -b -p ~/miniconda3

~/miniconda3/bin/conda init bash && exec $SHELL

D0 完成 = 三个绿勾：nvidia-smi 正常、SSH 顺畅、conda 可用。

## D1 · 10/20（主攻日，6–8h）：Isaac Sim 4.5 + Isaac Lab 2.1 安装

全周最大风险点，预留一整天。所有长命令在 tmux 里跑（SSH 断线不中断）。

步骤 1：Python 3.10 环境

conda create -n isaaclab python=3.10 -y && conda activate isaaclab

步骤 2：安装 Isaac Lab（自带 Isaac Sim 4.5）

pip install --upgrade pip

pip install "isaaclab[sim]"    # 自动拉 isaacsim 全家桶，约 15GB，耗时看网速

版本以 Isaac Lab 2.1 官方文档（docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com）为准；如需显式版本：

pip install isaaclab==2.1.0 isaacsim==4.5.0

步骤 3：冒烟验证（headless）

python -m isaaclab.scripts.tutorials 00_sim/create_empty --headless

成功标志：正常退出、无 traceback、过程中 nvidia-smi 有 GPU 占用。常见缺库报错：apt install -y libgl1 libxrender1 libxext6 后重试。

步骤 4：立刻打快照 #1　控制台 → 快照 → 创建。此后任何翻车都能 1 分钟回滚到这里。

熔断规则：同一报错折腾超 6 小时 → ① 换 pip 安装方式（NGC 源/官方 tar 包）② 换 isaacsim 精确版本号 ③ 换 AutoDL 4090 重来（有快照清单，重装约 2h）。

## D2 · 10/21（4–5h）：AMP 仓库跑通 + W1 判定项

步骤 1：装仓库

git clone https://github.com/HighTorque-Robotics/Mini-Pi-Plus_AMP.git

cd Mini-Pi-Plus_AMP

pip install -e . && pip install -e rsl_rl

步骤 2：官方策略 Isaac 回放（W1 判定项）

tmux new -s play

python legged_lab/scripts/play.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--num_envs=1 --headless --video

checkpoint 用法按仓库 README（自带 Exported_policy/ 三个；--load_run/--checkpoint 参数路径以 README 示例为准）；--video 让它输出 mp4——这就是 Isaac 侧行走的证据素材；跑满 300 秒不摔倒 = W1 判定通过（tmux 里放着，断线不影响）。

步骤 3：证据归档

scp -r paratera:~/Mini-Pi-Plus_AMP/logs/ ./

判定通过证据 = 视频 + 日志两样都存进本地 results/。

## D3 · 10/22（3–4h）：训练试运行

tmux new -s train

conda activate isaaclab

python legged_lab/scripts/train.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--headless --logger=tensorboard --num_envs=1024

跑 200–500 iter（约 0.5–1.5h）后 Ctrl+C——只验证“能训、曲线正常”，不追求收敛。顺手 nvidia-smi 记录 1024 envs 的显存占用；若 <16GB，试 2048/4096（为 W2 提速摸底）。

看曲线（SSH 端口转发）

tensorboard --logdir logs --port 6006    # 云端

# 本地另开终端：ssh -L 6006:localhost:6006 paratera

# 浏览器打开 localhost:6006，截图 reward / loss 曲线存档

## D4 · 10/23（3–4h）：环境固化 + 同步 + 周报

版本锁定（Docker 的最小替代，必做）：

Dockerfile v1（时间紧可推到 W2）：　FROM nvcr.io/nvidia/isaac-sim:4.5.0 + COPY 仓库 + pip install -e .

打快照 #2：　一切装好并验证过的完整状态

同步回本地：　logs / mp4 / yml 全部 scp 回 Windows 备份

W1 周报（半小时）：　判定项打勾 + 曲线截图 + 踩坑记录写入误差追踪表第一行

conda env export > environment-cloud.yml

pip freeze > requirements-freeze.txt

## 与面试并行（若面试在 10/23–29）

每天节奏改为：白天环境/实验 4h + 晚上面试复习 2–3h。复习内容直接用三周计划里 W3 的冲刺清单（PPO clip 手推 / GAE / AMP 判别器 / DR 权衡），并把自己的实测数字讲熟：

• 复现 0.51 m/s（MuJoCo，与官方口径一致）✅ 已有

• 抗扰边界 80–120 N（三 checkpoint 一致）✅ 已有

• Isaac 训练环境搭建中，checkpoint 管线已打通 ✅ 诚实口径

已有 MuJoCo 成果就是面试底气，Isaac 进行中完全不用心虚。

## 速查：五个最容易翻车的点

| 坑 | 症状 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 系统盘 40GB 没改 | 装到一半 No space left | 买实例时就改 150GB+；已买错→重开实例（还没装东西损失小） |
| Python 版本 | pip 装不上/运行报错 | 必须 conda 3.10，不要用系统 python |
| 无显示器报错 | Vulkan/OpenGL 相关 | 所有命令带 --headless |
| SSH 断线任务死 | 长安装/训练中断 | 一律 tmux；tmux attach -t train 回到会话 |
| 下载慢/超时 | NGC 源拉包慢 | 夜间挂 tmux 下载；重试两次换时段 |

## 每日完成判定（打勾制）

☐  D0：nvidia-smi ✓ + conda ✓ + VS Code 连通 ✓

☐  D1：headless 空场景跑通 ✓ + 快照 #1 ✓

☐  D2：官方策略 300s 行走视频 + 日志 ✓

☐  D3：训练曲线截图 + 显存记录 ✓

☐  D4：环境 yml + 快照 #2 + 周报 ✓