W3 详细执行步骤（10/30–11/04）：交付冲刺与期末演示

阶段使命：把 W2 训出的成果变成「能演示、能答辩、能写进简历」的最终交付物。

时间坐标：期末演示 11/19——W3 收官后仍有约两周缓冲，本周期以质量优先。

起点资产（W2 交付）：自训 checkpoint（目标 ≥12000 iter）｜消融数据表（扰动/摩擦）｜sim2sim 对照数字｜全部证据已入 GitHub 仓库。

D10 · 10/30（盘点决策日，3–4h）：W2 成果评估与补救决策

步骤 1：最终 checkpoint 大考（30 分钟）

# 云端：用 run1 最终 checkpoint 跑 300 秒回放（同 W1 判定流程）

ACCEPT_EULA=Y python legged_lab/scripts/play_log.py --task=pi_plus_amp_sym_flat \

--load_run=<run1目录> --checkpoint=model_<最终>.pt --num_envs=1 --headless

| 回放结果 | 决策 |
| --- | --- |
| 300s 零跌倒 + 前进速度 ≥0.3 m/s | 达标 → 直接进素材制作（D12） |
| 能走但速度/稳定性不足 | D11 补训 3000–5000 iter（调学习率或续训） |
| 明显劣化/秒摔 | 回退到中间最优 checkpoint，用「次优但可用」交付 |

步骤 2：数据汇总表定稿（把 W2 所有实测填进一张总表）

| 指标 | 官方策略 | 自训策略 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平地速度 m/s | 0.51 | ___ | 一句话原因 |
| Isaac 回放 300s | 0 跌倒 | ___ |  |
| 抗扰边界 N | 80–120 | ___ |  |
| 教室场景通过 | 6.1m/12s | ___ |  |

这张表 = 演示 PPT 的核心页 + 简历数字来源 + 面试答案，一天填好全周期受益。

D11 · 10/31（弹性日，0–6h）：补训或消融收尾

两种剧本二选一（由 D10 决策决定）：

剧本 A（达标）：不做补训。做消融补充实验（若 W2 未完成 D 组域随机化对比），或直接休息把时间投给面试线。

剧本 B（补训）：续训 3000–5000 iter（约 4–6 小时）。挂 tmux + 看门狗同 run1 模式。注意：续训加载用 --resume，改参需记录进误差追踪表。

D12 · 11/01（素材制作日，4–5h）：演示视频三件套

素材 1：Isaac 侧自训策略回放视频（云端录制）

开流式窗口（WebRTC）或用录屏方式，录制自训策略 Isaac 行走 ≥60 秒，含速度指令切换片段（0.3→0.6 m/s 响应）。

素材 2：本地 MuJoCo 对比视频（sim2sim 证据）

# 本地：自训策略在教室场景行走 + 推力扰动片段

python tools/record_demo.py --policy results/checkpoints/run1_policy.pt \

--model scenes/scene_classroom.xml --push 80

素材 3：官方 vs 自训对比剪辑（最有说服力的一条）

同视角同场景各录 15 秒，左右拼接——直观展示复现水平。归档全部到 results/videos/。

D13 · 11/02（材料更新日，4h）：演示 PPT 与演讲稿 v2

基于现有 11 页期末演示 PPT 升级，重点改四处：

| 页 | 改动 |
| --- | --- |
| 第 4 页 数据页 | 官方/自训对照总表（D10 那张）替换旧数据 |
| 新增 1 页 | 训练曲线：回合长度 17→___ 的爬升 + TensorBoard 截图 |
| 新增 1 页 | 消融实验图表（扰动/摩擦边界图） |
| 结尾页 | GitHub 仓库链接 + 三层备份体系一句话（工程能力展示） |

演讲稿同步更新：把「训练环境搭建中」的诚实口径升级为「自训策略实测 ___ m/s」——这是从复现到自研的口径跃迁。附二十问按新数据重答（重点：Q 差距原因类问题）。

D14 · 11/03（彩排日，3h）：10 分钟全流程计时彩排 ×2

彩排清单：

① 计时：10 分钟讲完（含视频播放 1.5 分钟）——超时是最常见死法

② 现场演示预案：本地交互版 sim2sim 备好（展示当天的备用方案：纯视频 or 现场交互，二选一）

③ 十问快问快答：队友随机抽问，答不上的记下来当天补

④ 设备检查：HDMI 转接、视频编解码（MP4 用 H.264 通用编码）、PPT 字体嵌入

两次彩排：第一次顺内容，第二次掐时间。录像自看一遍。

D15 · 11/04（固化收官日，3h）：交付物清单与云资源退场

交付物终检清单：

☐ GitHub 仓库打 tag v1.0-final，README 更新最终数据

☐ 演示 PPT v2 + 演讲稿 v2 + 对比视频 三件套入仓库

☐ W3 周报（含三周总复盘一段：从复现到自训的完整叙事）

☐ 简历最终版：第一条 bullet 替换自训实测数字

☐ 误差追踪表定稿（15+ 坑，面试工程能力素材）

☐ 云资源退场：实例释放、镜像删除（项目结束，停止一切计费）

☐ 本地备份：仓库 clone 一份到 U 盘/网盘（双保险）

与面试冲刺并行（每天 2h，W3 重点投入）

| 专题 | 要求 | 自测方法 |
| --- | --- | --- |
| PPO clip 目标 | 手推公式 + 为什么裁剪 | 白纸写出损失函数，解释 ε 的作用 |
| GAE 优势估计 | λ 偏差-方差权衡 | 给队友讲 5 分钟版本 |
| AMP 判别器 | 与 reward shaping 的区别 | 结合本项目：Loss/amp 两条曲线的含义 |
| Domain Randomization | 训练分布与部署分布 | 结合消融 D 组数据（若做了） |
| 项目数字 | 全部实测值脱口而出 | 模拟面试互问 10 分钟 |

速查：W3 最容易翻车的点

| 坑 | 对策 |
| --- | --- |
| 演示当天视频放不出来 | H.264 编码 + 提前在现场电脑试放 + 备用纯图片版 |
| 自训效果不达预期心态崩 | 诚实口径本身就是加分项：差距分析 > 完美数字 |
| 彩排超时 | 砍视频长度而不是砍讲解——叙事线完整优先 |
| 云资源忘关持续扣费 | D15 退场清单逐项打勾 |

每日完成判定（打勾制）

☐ D10：最终 checkpoint 大考结论 + 数据汇总总表填完 ✓

☐ D11：剧本决策执行完（补训完成 or 消融收尾 or 蓄力面试）✓

☐ D12：三条视频素材归档 results/videos/ ✓

☐ D13：PPT v2 + 演讲稿 v2 完成 ✓

☐ D14：两次计时彩排 + 十问无死角 ✓

☐ D15：交付清单全勾 + 云资源清零 ✓